СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

первой  сессии

от 30 сентября 2015г.                                                                                 № 13

Об утверждении инвестиционной программы

"Модернизации системы холодного водоснабжения

Листвянского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области на 2016-2020 годы"

Во исполнение федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", Совет депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу "Модернизация системы холодного водоснабжения Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016-2020 годы" (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знаменка».

Глава Листвянского сельсовета                                                                 Е.Д. Курепина

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Глава Листвянского сельсовета Е.Д. Курепина |  | Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области |
| ______________________ |  | _________«____» _______________2015 |
| «____» ____________2015 |  | ____________________ |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016-2020 ГОДЫ

п. Листвянский

2015

1. Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | МУП ЖКХ «Листвянское» Местонахождение: 633224 Новосибирская область, Искитимский район, п. Листвянский, ул. Верхняя, 1А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Новосибирской области Местонахождение: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Местонахождение: 633224 Новосибирская область, Искитимский район, п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| 4. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | 1. Показатели качества воды Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 0,55 % до 0,50 %. Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 7,0 % до 5,5 %. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности систем водоснабжения с 1,4 до 0,1 ед. на 1 км. Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей – 23,9 часов в сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов Снижение доли потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть с 5,7 % до 5,0 %. Снижение удельного расхода электроэнергии на производство воды с 1,4 до 1,2 кВт*ч /м3 |

- 2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

- 2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации

- Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения отсутствует.

- 2.2 Мероприятия по модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

- 2.2.1 Обоснование необходимости  мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенном пункте как кольцевая, так и тупиковая.  Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством восьми  водозаборных скважин. На сети установлены водоразборные колонки. Для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 20,7 км. Сети изготовлены из стальных труб диаметром от 57 до 114 мм. Способ прокладки подземный, глубина - 3,0 м и более.  Износ водопровода составляет 95 %.

Глубина скважин, оборудованных на водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозоя, от 70 - до 150 м. Подземные воды напорные, местами безнапорные. Статистические уровни воды при бурении скважин устанавливались на глубине  0,3-35 м, чаще 6-11 м. Водообильность пород неравномерная, дебиты скважин при строительных откачках изменялись от 0,7 л/с до 6,4 л/с (от 60 до 553м3/сут.) при понижениях уровней воды от 12м до 56,7м; удельные дебиты – 0,012 л/с, чаще не более 0,08л/с. В зонах с повышенной трещиноватостью пород, дебиты скважин значительно возрастают; такие тектонические зоны прослеживаются на некоторых участках речных долин. В долинах рек наблюдаются выходы подземных вод  из палеозойских пород в виде родников.

По качеству подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне отложений верхнего девона-нижнего карбона пород палеозоя,  пресные с общей минерализацией 0,3-0,87 г/дм3. По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые, натриево-кальциево-магниевые, от умеренно-жестких до жестких (общая жесткость 4,6-6,63 ммоль/ дм3); с содержанием железа от менее 0,1 до 1,4 мг/дм3 (по СанПиН допускается не более 0,3 мг/дм3) и марганца от менее 0,005 до 1,1 мг/дм3 (по СанПиН допускается не более 0,1 мг мг/дм3). Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания аммиака от менее 0,05 до 3,6  мг/дм3 , нитратов 0,53-9,47 мг/дм3, нитритов менее 0,003 мг/дм3.

По экспертному заключению Филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Искитимском районе» от 04.10.2010 г. № 66-КС/СГ подземные воды совместно эксплуатируемых водоносных горизонтов нерасчлененных отложений верхнего девона-нижнего карбона пород палеозоя по микробиологическим исследованиям (Единый протокол лабораторных и инструментальных исследований и испытаний № 4241 от 1сентября 2010 г., Протокол № 14-21 от 1 сентября 2010 г. бактериологического исследования питьевой воды) соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода»; по радиологическим исследованиям в скважине № 10-489 (протокол результатов исследований № 48156 от 26 июля 2010 г., единый протокол лабораторных и инструментальных исследований и испытаний № 48231 от 27 июля 2010 г.) не соответствуют по показателю радиационной безопасности; по физико-химическим показателям (Единый протокол лабораторных исследований и испытаний № 3413 от 14 июля 2010 г., протоколы исследования питьевой воды №№ 206, 207, 208 от 14 июля 2010 г.) не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по содержанию марганца.

Система водоснабжения Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  обслуживается МУП ЖКХ «Листвянское».

В системе водоснабжения п. Листвянский  имеются следующие проблемы:

- высокий физический износ оборудования и сетей;

- неудовлетворительное состояние смотровых колодцев;

- потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

- отсутствие технической возможности для подключения к системе водоснабжения новых потребителей.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию ряда мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Листвянского сельсовета на 2015-2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Эффективность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры на водопроводных сетях | июль-сентябрь Ежегодно | Снижение аварийности, улучшение качества воды |
| 2 | Выявление и устранение несанкционированных врезок на водопроводных сетях | июль-сентябрь Ежегодно | Снижение уровня потерь воды и обеспечение устойчивости водоснабжения |
| 3 | Промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием с оповещением населения через средства массовой информации | июль-сентябрь Ежегодно | Снижение аварийности, повышение устойчивости водоснабжения, улучшение качества воды |
| 4 | Очистка резервуаров с последующим хлорированием | сентябрь Ежегодно | Улучшение качества воды |
| 5 | Модернизация водопроводных сетей, замена запорной арматуры | по необходимости | Увеличение пропускной способности и нормализация давления в водопроводной сети |
| 6 | Производственный контроль над качеством питьевой воды | в соответствии с программой контроля качества питьевой воды | Определение динамики химического состава, контроль качества |

2.2.2 Мероприятия инвестиционной программы

Инвестиционная программа включает первоочередные следующие безотлагательные мероприятия по модернизации системы водоснабжения в п. Листвянский:

- капитальный ремонт водонапорных башен, колонок;

- капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей общей протяженностью 2,8 км;

- модернизация водопроводных сетей общей протяженностью 16,5 км.

- 3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

| - Показатель | - Ед. изм. | - 2015 факт | - 2016 план | - 2017 план | - 2018 план | - 2019 план | - 2020 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Протяженность сетей, всего | - км | - 20,7 | - 20,7 | - 20,7 | - 20,7 | - 20,7 | - 20,7 |
| - Протяженность сетей, нуждающихся в замене | - км | - 19,7 | - 19,1 | - 18,5 | - 17,9 | - 17,4 | - 16,9 |
| - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | - % | - 95,0 | - 92,3 | - 89,4 | - 86,5 | - 84,1 | - 81,6 |
| - Процент износа | - % | - 95,0 | - 91,7 | - 88,7 | - 85,7 | - 83,3 | - 80,7 |

- 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

| - Наименование мероприятий программы | - Годы |
| --- | --- |
| - Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | - 2016-2020 гг. |
| - Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей: - 0,6 км - 0,6 км - 0,6 км - 0,5 км - 0,5 км | - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. |
| - Модернизация водопроводных сетей: - 5,0 км - 5,0 км - 5,7 км - 0,4 км - 0,4 км | - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. |

- 5. Источники финансирования инвестиционной программы

- Финансовые потребности инвестиционной программы составляют 6804,5 тыс. руб., в том числе:

- - 484,0 тыс. руб. запланировано на капитальный ремонт водонапорных башен, колонок;

- - 1073,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей;

- - 5247,0 тыс. руб. – на модернизацию водопроводных сетей.

- Собственных средств организации коммунального комплекса, необходимых для реализации мероприятий программы, недостаточно. Необходимо софинансирование из средств местного бюджета.

- Структура источников финансирования имеет следующий вид:

- средства бюджета Новосибирской области в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» – 5783,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Листвянского сельсовета Искитимского района  – 1020,7 тыс. руб.

- Источники финансирования инвестиционной программы

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Освоение финансовых средств в ценах 2015 г., - тыс. руб. |  |  |  |  | - Источники - финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 г. |  |
| - 1 | - Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | 93,5 | 93,5 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | - Средства бюджета Новосибирской области |
|  |  | 16,5 | 16,5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - Средства бюджета Листвянского сельсовета |
| - 2 | - Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 195,5 | 195,5 | 195,6 | 162,9 | 162,9 | - Средства бюджета Новосибирской области |
|  |  | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 28,8 | 28,8 | - Средства бюджета Листвянского сельсовета |
| - 3 | - Модернизация водопроводных сетей | 1592,8 | 1316,1 | 1334,8 | 108,1 | 108,1 | - Средства бюджета Новосибирской области |
|  |  | 281,1 | 232,3 | 235,5 | 19,1 | 19,1 | - Средства бюджета Листвянского сельсовета |
|  | - Итого | 2213,9 | 1888,4 | 1888,4 | 406,9 | 406,9 |  |

- 6. Расчет эффективности инвестирования средств

- Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | 2019 г. план | 2020 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодной е водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./ 1 км | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч /м3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч /м3 |  |  |  |  |  |  |

# Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемых  в п. Листвянский услуг по водоснабжению.

- В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие показатели социальной эффективности:

- 1) повышение доступности услуг водоснабжения для населения п. Листвянский;

- 2) обеспечение населения качественной питьевой водой.

- 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

- Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП ЖКХ «Листвянское» на 2016-2020 годы.

- Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП ЖКХ «Листвянское»

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | проект | проект | проект | проект | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 9,72 | 85,81 | 124,64 | 124,64 | 124,64 | 124,64 | 124,64 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемой на нужды ВКХ | тыс.м3 | 0,19 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 9,53 | 85,45 | 123,21 | 123,21 | 123,21 | 123,21 | 123,21 |
| 6 | Объем потерь | тыс.м3 | 0,953 | 8,545 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Объем отпуска воды, всего | тыс.м3 | 9,53 | 94,23 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 |
| 7.1 | в т.ч. собственным потребителям | тыс.м3 | 9,53 | 94,23 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в.т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 9,53 | 84,38 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 |
| 8.1 | бюджетные | тыс.м3 | 0,26 | 2,55 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 8.2 | население | тыс.м3 | 8,87 | 79,1 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 |
| 8.3 | прочие | тыс.м3 | 0,4 | 2,73 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

- Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП ЖКХ «Листвянское» на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | проект | проект | проект | проект | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реагенты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Электроэнергия (подъем и транспортировка) | 93,41 | 673,44 | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 735,01 |
| 3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расходы на оплату труда ОПР | 148,66 | 828 | 881,52 | 881,52 | 881,52 | 881,52 | 881,52 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 44,9 | 250,06 | 266,22 | 266,22 | 266,22 | 266,22 | 266,22 |
| 6 | Амортизация основных средств | 44,7 | 145,38 | 275,57 | 215,15 | 229,93 | 246,03 | 263,25 |
| 7 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по договорам лизинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | по концессионным договорам |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонты, в т.ч. |  | 60 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| 8.1 | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Услуги по транспортировке неочищенной воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Услуги по транспортировке воды, оказываемые сторонними организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Покупная вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | в т.ч. оплата потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Материалы и запасные части | 38,5 | 138,6 | 200,17 | 210,18 | 220,69 | 231,72 | 243,31 |
| 14 | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цеховые расходы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | электроэнергия (отопление, освещение и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение АВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. | 54,9 | 304,47 | 350,72 | 353,22 | 355,72 | 358,21 | 360,72 |
| 18.1 | расходы на оплату труда | 37,25 | 206,16 | 206,16 | 206,16 | 206,16 | 206,16 | 206,16 |
| 18.2 | отчисления на социальные нужды | 11,25 | 62,26 | 62,26 | 62,26 | 62,26 | 62,26 | 62,26 |
| 18.3 | прочее | 6,4 | 36,05 | 82,3 | 84,8 | 87,3 | 89,9 | 92,6 |
| 19 | Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): | 108,36 | 164,73 | 172,72 | 172,72 | 172,72 | 172,72 | 172,72 |
| 19.1 | земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | водный налог | 0,71 | 4,23 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 19.3 | транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.4 | налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.5 | Единый налог для организации с УСН | 105,9 | 150 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 20 | Плата за загрязнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Расходы на ГСМ | 8,23 | 53,59 | 60,86 | 63,90 | 67,1 | 70,5 | 74,0 |
| 22 | Прочие косвенные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Себестоимость | 541,66 | 2708,27 | 3020,99 | 2976,12 | 3164,61 | 3040,13 | 3074,95 |
| 24 | Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч. | 9,53 | 94,23 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 |
| 24.1 | Реализация сторонним потребителям (тыс.м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Удельная сбестоимость1 м3 отпущенной воды, руб./м3 | 56,84 | 28,74 | 26,97 | 26,57 | 28,25 | 27,14 | 27,45 |
| 26 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Необходимая прибыль, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | инвестиционная программа развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | социальная программа развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4 | другие необходимые налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Необходимая валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м3 | 23,55 | 23,55 | 25,56 | 27,61 | 29,81 | 32,19 | 34,77 |
|  | Рост тарифа, % |  | 0% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% |

- 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям и программа энергосбережения

По экспертному заключению филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Новосибирской области в Искитимском районе подземные воды совместно эксплуатируемые водоносные горизонты нерасчлененных отложений верхнего девона-нижнего карбона пород палеозоя по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям СанПиН  «Питьевая вода»; по радиологическим исследованиям в скв. № 10-489 не соответствуют по показателю радиационной безопасности; по физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» из-за повышенного содержания в воде  железа и марганца.

Необходимо строительство сооружений водоподготовки,  которые позволят обеспечить  потребителей питьевой водой и снизят опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

Среди мероприятий, направленных на сокращение потерь энергии, воды и других ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении и предусматривается переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов  с помощью установки приборов учета.

- 9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

- В отношении системы водоснабжения п. Листвянский  Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области инвестиционные программы ранее не утверждались.

- Инвестиционная программа по модернизации системы холодного водоснабжения поселка Листвянский Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016-2020 годы согласована решением сессии  от                                        г.    №             Совета депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

- 10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы

В отношении системы водоснабжения п. Листвянский Листвянского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.